Наименование этапов и содержание работ	Исполнитель (должность)	Трудоемкость		Количество исполнителей, чел.
		Нормо-часы, н-ч	Процент от общей трудоемкости, %
1 Обзор информационных источников	Исп.	6	3	1
2 Моделирование	Исп.	12	7	1
3 Программная реализация разработанной модели	Исп.	60	36	1
4 Разработка программного интерфейса	Исп.	15	9	1
5 Сбор и обработка тестовых данных	Исп.	11	6	1
6 Тестирование и отладка полученной модели	Исп.	6	3	1
7 Анализ результатов	Рук.	2	10	1
	Исп.	12	6	1
8 Проведение расчетов по технико-экономическому обоснованию	Исп.	6	3	1
9 Проведение расчетов по безопасности жизнедеятельности	Исп.	6	3	1
10 Оформление, проверка и исправление пояснительной записки	Рук.	8	40	1
	Исп.	24	14	1
11 Подготовка необходимой документации	Рук.	10	50	1
	Исп.	12	7	1
12 Защита ВКР	Исп.	6	3	1
Всего: 12	Рук.	20	100	1
	Исп.	176	100	1