Наименование этапов и содержание работ	Исполнитель (должность)	Трудоемкость		Количество исполнителей, чел.	Стоимость одного часа работ, руб/час	Общая стоимость работы, руб.	Продолжительность рабочего дня, час.	Срок исполнения, дни
		Нормо-часы, н-ч	Процент от общей трудоемкости, %
1 Постановка задачи	Рук.	6	14	1	102,78	616,68	6	1
	Разр.	6	1	1	16,14	96,84	6	1
2 Обзор информационных источников	Разр.	36	7	1	16,14	581,04	6	6
3 Построение модели процесса определения авторства исходного кода	Разр.	90	17	1	16,14	1452,6	6	15
4 Программная реализация разработанной модели	Разр.	126	23	1	16,14	2033,64	6	21
5 Разработка программного интерфейса	Разр.	36	7	1	16,14	581,04	6	6
6 Сбор и обработка тестовых данных	Разр.	72	13	1	16,14	1162,08	6	12
7 Тестирование и отладка полученной модели	Разр.	36	7	1	16,14	581,04	6	6
8 Анализ результатов	Рук.	6	14	1	102,78	616,68	6	1
	Разр.	6	1	1	16,14	96,84	6	1
9 Проведение расчетов по технико-экономическому обоснованию	Разр.	6	1	1	16,14	96,84	6	1
10 Проведение расчетов по безопасности жизнедеятельности	Разр.	6	1	1	16,14	96,84	6	1
11 Оформление пояснительной записки	Разр.	72	13	1	16,14	1162,08	6	12
12 Проверка и исправление пояснительной записки	Рук.	30	71	1	102,78	3083,40	6	5
	Разр.	30	6	1	16,14	484,20	6	5
Всего: 12	Рук.	42	100	1	102,78	4316,76	6	7
	Разр.	540	100	1	16,14	8715,60	6	90