Этапы работы	Исполнитель	Длительность, дн.	Календарные даты
1 Постановка задачи	Рук.	1	6.02.2017
	Разр.	1
2 Обзор информационных источников	Разр.	6	7.02.2017 — 13.02.2017
3 Построение модели процесса определения авторства исходного кода	Разр.	15	14.02.2017 — 2.03.2017
4 Программная реализация разработанной модели	Разр.	21	3.03.2017 — 25.03.2017
5 Разработка программного интерфейса	Разр.	6	27.03.2017 — 1.04.2017
6 Сбор и обработка тестовых данных	Разр.	12	3.04.2017 — 15.04.2017
7 Тестирование и отладка полученной модели	Разр.	6	17.04.2017 — 22.04.2017
8 Анализ результатов	Рук.	1	24.04.2017
	Разр.	1
9 Проведение расчетов по технико-экономическому обоснованию	Разр.	1	24.04.2017
10 Проведение расчетов по безопасности жизнедеятельности	Разр.	1	25.04.2017
11 Оформление пояснительной записки	Разр.	12	25.04.2017 — 8.05.2017
12 Проверка и исправление пояснительной записки	Рук.	5
	Разр.	5